微信视频号量化投流助手

第一阶段：核心数据可及性需求与测试台账

版本： v0.1

日期： 2026-07-23

阶段目标： 判断系统核心数据是否可稳定、持续、低风险地获取，并确认三端数据能否关联到同一条视频。

本阶段边界： 仅进行只读验证与数据采集，不创建、修改、追加或终止任何投放订单。

# 1. 阶段结论标准

第一阶段需要回答五个问题：

能否为每条视频建立稳定的全局标识？

能否持续获取视频流量、互动与关注的累计快照？

能否把商品点击、订单、GMV 和退款归因到单条视频？

能否持续获取微信豆订单的预算、消耗、付费结果和配置？

能否可靠区分或估算自然流量与付费流量？

## 1.1 P0 生死指标

| 编号 | 指标 | 最低可接受条件 | 不满足的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 视频唯一标识 | 流量端、变现端、消耗端至少两端存在可稳定映射的视频 ID | 无法可靠跨库关联 |
| P0-02 | 投放订单唯一标识 | 每笔订单有稳定 campaign_id/order_id | 无法支持多次追投与订单级分析 |
| P0-03 | 实际消耗 | 可按订单读取累计消耗及更新时间 | 无法计算 ROI、成本与止损 |
| P0-04 | 付费结果 | 至少可读取付费播放；最好包含付费关注和互动 | 无法判断投放效率 |
| P0-05 | 单视频成交归因 | 可获得单视频订单数、GMV，且归因口径可解释 | 无法计算单视频 GPM/ROI |
| P0-06 | 周期性快照 | 核心累计指标可重复读取并带采集时间 | 无法计算流速、边际变化与衰减 |

## 1.2 可及性等级

| 等级 | 定义 |
| --- | --- |
| A | 官方接口或官方导出；字段稳定、口径明确 |
| B | 登录态下 XHR/Fetch JSON；可稳定重复读取 |
| C | 页面内嵌数据或 DOM；需要页面结构降级解析 |
| D | 截图/OCR 或人工录入；只能作为补充 |
| X | 当前不可获得 |

# 2. 统一主键与实体模型

## 2.1 必须识别的实体

账号：account_id、视频号名称、主体、店铺 ID。

视频：video_id/feed_id/object_id、标题、精确发布时间。

投放订单：campaign_id/order_id、所投视频 ID、创建时间。

商品：product_id/spu_id/sku_id、商品名称。

交易：transaction_id/order_id，如无法获取明细则至少保留聚合口径。

快照：snapshot_time，表示本地实际采集时刻。

## 2.2 视频关联优先级

三端统一的全局视频 ID。

两端统一 ID，第三端通过稳定映射表关联。

账号 ID + 完整标题 + 精确发布时间 联合匹配。

标题模糊匹配只用于人工复核，不允许直接驱动自动投流。

## 2.3 关系约束

一个账号可有多条视频。

一条视频可关联多个商品。

一条视频可有多笔投放订单和多次追投。

一条视频、商品和投放订单均可有多个时间点快照。

每条抓取记录必须保留来源系统、接口/页面、抓取方式和抓取时间。

# 3. 数据需求总表

## 3.1 流量端：视频号创作者中心

| 编号 | 优先级 | 规范字段 | 业务定义 | 粒度 | 时效要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | P0 | account_id | 视频号账号稳定标识 | 账号 | 低频 | 待测试 |
| T-02 | P0 | video_id | 视频全局唯一标识 | 视频 | 静态 | 待测试 |
| T-03 | P0 | publish_time | 精确到分钟或秒的发布时间 | 视频 | 静态 | 已由导出证实，接口待测试 |
| T-04 | P1 | title | 完整视频标题/描述 | 视频 | 静态 | 已由导出证实，接口待测试 |
| T-05 | P0 | total_views | 当前累计播放量 | 视频快照 | 5–15 分钟 | 已由导出证实，实时性待测试 |
| T-06 | P1 | likes_thumb | 拇指赞累计值 | 视频快照 | 15–30 分钟 | 已由导出证实 |
| T-07 | P1 | likes_heart | 爱心赞累计值 | 视频快照 | 15–30 分钟 | 已由导出证实 |
| T-08 | P1 | comments | 评论累计值 | 视频快照 | 15–30 分钟 | 已由导出证实 |
| T-09 | P1 | shares | 分享累计值 | 视频快照 | 15–30 分钟 | 已由导出证实 |
| T-10 | P1 | new_followers | 视频带来的新增关注 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 已由导出证实 |
| T-11 | P1 | completion_rate | 完播率及其统计口径 | 视频快照 | 小时级 | 已由导出证实 |
| T-12 | P1 | avg_watch_time | 平均观看时长，单位秒 | 视频快照 | 小时级 | 已由导出证实 |
| T-13 | P2 | video_duration | 视频总时长，单位秒 | 视频 | 静态 | 待测试 |
| T-14 | P2 | traffic_source | 推荐、关注、搜索等来源拆分 | 视频快照 | 小时级 | 待测试 |

## 3.2 变现端：带货中心/微信小店

| 编号 | 优先级 | 规范字段 | 业务定义 | 粒度 | 时效要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | P0 | video_fk | 可与流量端视频关联的 ID | 视频 | 静态 | 待测试 |
| M-02 | P1 | product_id | 商品稳定标识 | 视频×商品 | 静态 | 待测试 |
| M-03 | P1 | product_name | 商品名称 | 视频×商品 | 静态 | 已由历史表部分证实 |
| M-04 | P1 | product_clicks | 商品点击次数 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 已由导出证实 |
| M-05 | P1 | product_click_users | 商品点击人数 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 已由导出证实 |
| M-06 | P0 | order_count | 成交订单数 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 已由导出证实 |
| M-07 | P1 | order_gmv | 下单金额 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 已由导出证实 |
| M-08 | P0 | paid_gmv | 实际支付成交金额 | 视频快照 | 30–60 分钟 | 字段口径待测试 |
| M-09 | P1 | refund_count | 退款订单数 | 视频快照 | 小时级 | 已由导出证实 |
| M-10 | P1 | refund_gmv | 退款金额 | 视频快照 | 小时级 | 已由导出证实 |
| M-11 | P0 | net_gmv | 扣退款后的净成交金额 | 视频快照 | 小时级 | 需确认能否直接取得 |
| M-12 | P1 | attribution_time | 成交归因发生时间 | 订单/聚合 | 小时级 | 待测试 |
| M-13 | P0 | attribution_window | 视频成交归因窗口及规则 | 规则 | 变更时 | 待核实 |
| M-14 | P1 | gmv_per_1k_views | 千次观看成交金额；统一公式为 GMV/播放×1000 | 视频快照 | 派生 | 可自行计算 |

## 3.3 消耗端：微信豆加热平台

| 编号 | 优先级 | 规范字段 | 业务定义 | 粒度 | 时效要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | P0 | campaign_id | 投放订单唯一标识 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-02 | P0 | video_fk | 被加热视频标识 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-03 | P0 | campaign_status | 待开始、投放中、完成、失败等 | 订单快照 | 5–15 分钟 | 待测试 |
| A-04 | P1 | objective | 播放、点赞、关注、智能加热等目标 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-05 | P0 | total_budget | 订单总预算，含追加预算口径 | 订单快照 | 5–15 分钟 | 待测试 |
| A-06 | P0 | consumed_amount | 当前累计实际消耗 | 订单快照 | 5–15 分钟 | 待测试 |
| A-07 | P0 | paid_views | 订单带来的付费播放 | 订单快照 | 5–15 分钟 | 待测试 |
| A-08 | P1 | paid_followers | 订单带来的付费关注 | 订单快照 | 15–30 分钟 | 待测试 |
| A-09 | P1 | paid_likes | 订单带来的付费点赞 | 订单快照 | 15–30 分钟 | 待测试 |
| A-10 | P1 | start_time | 实际开始时间 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-11 | P1 | end_time | 计划及实际结束时间 | 投放订单 | 变更时 | 待测试 |
| A-12 | P1 | targeting_region | 全国或地域配置 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-13 | P1 | targeting_gender_age | 性别和年龄配置 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-14 | P1 | targeting_source | 智能、达人、群聊等人群配置 | 投放订单 | 静态 | 待测试 |
| A-15 | P1 | failure_reason | 投不出、审核失败等原因 | 投放订单 | 事件级 | 待测试 |
| A-16 | P0 | natural_lift_views | 平台直接给出的额外自然播放 | 订单快照 | 15–30 分钟 | 待测试 |

# 4. 快照与派生指标要求

## 4.1 推荐采集频率

投放中的订单与对应视频：每 5–15 分钟。

发布 24 小时内、尚未投放的视频：每 15–30 分钟。

发布 1–7 天的视频：每 1–3 小时。

历史视频与已结束订单：每日回补一次，持续观察退款及归因回写。

实际频率必须根据接口限频、数据刷新延迟和账号风险调整。

## 4.2 核心派生指标

| 指标 | 计算方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 播放流速 | 本次总播放 − 上次总播放 | 必须除以实际时间间隔 |
| 流速变化率 | 当前流速/前一窗口流速 − 1 | 用于发现加速或衰减 |
| GPM | GMV/总播放×1000 | 明确使用下单、支付或净 GMV |
| 边际 GPM | 新增 GMV/新增播放×1000 | 适合投中判断 |
| CPM | 消耗/付费播放×1000 | 付费流量成本 |
| 关注成本 | 消耗/付费新增关注 | 仅在有付费关注口径时使用 |
| ROI | 归因 GMV/消耗 | 同时输出毛 ROI 与净 ROI |
| 自然杠杆率 | 撬动自然播放/付费播放 | 优先使用平台官方值 |

## 4.3 自然流量估算边界

若平台不直接提供 natural_lift_views，可进行实验性估算：

估算撬动自然播放 = 投放期总新增播放 − 付费播放 − 预期自然播放

其中“预期自然播放”应根据投放前多个窗口的自然流速和衰减曲线估计。该结果必须标记为“模型估算”，不得展示为平台精确值，也不得单独作为自动止损依据。

# 5. 单项抓取测试规约

每个模块依次完成以下验证：

人工打开目标页面，确认页面可见字段及账号主体。

记录页面路径、权限角色和是否需要二次扫码。

监听 XHR/Fetch 响应，优先寻找列表接口，再寻找详情接口。

对照页面数值保存脱敏后的关键 JSON 片段。

检查分页、日期范围、排序和筛选参数。

间隔一段时间重复读取，判断数据是否更新。

与官方导出或页面截图进行数值核对。

记录登录态、验证码、限频和接口异常。

若 JSON 不可用，依次降级到页面内嵌数据、DOM、OCR。

更新本台账中的字段名、状态、等级、延迟、风险和结论。

## 5.1 验收阈值

唯一键：重复抓取保持一致；不存在同账号内碰撞。

数值一致性：与页面或官方导出误差原则上不超过 1%，特殊口径需解释。

更新性：能观察到至少一次真实的数据变化。

分页完整性：可稳定遍历全部目标记录，无重复、无漏页。

可恢复性：登录态失效、网络错误后不会产生重复数据或错误覆盖。

只读性：整个测试过程不触发业务状态变更。

# 6. 测试记录模板

## 模块：[模块名称]

测试编号：

测试日期与时间：

测试账号/店铺（脱敏）：

操作人：

页面路径：

权限要求：

状态：未测试 / 成功 / 部分成功 / DOM 降级 / 失败

可及性等级：A / B / C / D / X

API 接口地址（脱敏）：

请求方法及关键参数：

分页方式：

数据刷新延迟：

可查询历史范围：

登录态持续时间：

是否触发验证码/风控：

与页面/导出核对结果：

关键字段映射：

关键 JSON 结构（不得包含 Cookie、Token、签名或个人信息）：

已知限制：

是否可用于自动分析：

下一步：

# 7. 测试顺序

创作者中心视频列表：优先确认 video_id、发布时间和累计播放。

创作者中心视频详情：确认互动、关注、完播、观看时长和更新延迟。

带货短视频明细：确认 video_fk、商品、订单、GMV、退款及归因口径。

微信豆订单列表：确认 campaign_id、video_fk、状态、预算和消耗。

微信豆订单详情：确认付费播放、付费关注、定向配置及自然流量字段。

跨端映射实验：选择 3–5 条视频，验证三端关联准确率。

连续快照实验：对一条正在增长的视频和一笔投放中订单运行 24–72 小时。

# 8. 安全与合规约束

第一阶段严格只读，不点击创建、追加、暂停、终止、退款等按钮。

不在代码、日志、截图或测试报告中保存明文 Cookie、Token、签名和完整请求头。

会话文件与业务数据分开存储，并限制访问权限。

所有接口地址和 JSON 示例在共享前进行脱敏。

使用保守频率、指数退避和错误熔断，不绕过验证码或平台安全措施。

页面或接口发生结构变化时停止自动决策，转入人工复核。

生产使用前需进一步核对平台规则、账号授权和数据处理边界。

# 9. 第一阶段交付物

本数据需求与测试台账。

三端页面、接口及字段映射清单。

脱敏后的关键响应样例。

主键与跨端映射结论。

数据刷新延迟和历史范围说明。

24–72 小时连续采集稳定性报告。

P0 指标可用性结论：可用、受限可用或不可用。

第二阶段数据模型与采集架构建议。